需求分析质量验证报告

校园二手交易与物品流转平台

张霖 蒋正友 郑思远 潘奕喆

目录

A.1 提交信息与文档版本	3

A.2 关键事实与业务规则确认	3

A.3 图模型与全文一致性	4

A.4 状态转换说明	5

A.5 场景走查	6

A.6 原型走查与验证结果	6

A.7 问题处理与复核	7

A.8 成员贡献与人工责任	9

A.1 提交信息与文档版本

项目名称为校园二手交易与物品流转平台，提交阶段为需求分析。成员为蒋正友（A）、潘奕喆（B）、郑思远（C）、张霖（D），分别负责业务需求、分析模型、交互原型与验证、阶段核验与材料整合。

本报告记录事实与业务规则核验、图模型、状态转换、场景走查、原型验证、问题处理和成员贡献。现有模拟程序与页面检查已通过所列场景；图5-5的资格拒绝路径和5.2的继续履约说明已修订，并完成图文静态核对，见A.7。

本包提交版本为2026-10-26修订版，提交日期为2026年10月26日，以documents/需求分析质量验证报告.md为正文来源，同步提供documents目录内的同名Word与PDF。业务需求沿用A于10月20日提交的修订稿，模型沿用B于10月21日提交的修订稿；配套原型为C-prototype-v1.1（10月22日）。C首轮记录、后续修正和D复核分别留存在E-C-08、E-C-04/05与E-D-05—07中。

A、C、D使用Codex辅助编写、检查和整理材料，B使用VS Code Cline辅助建模；D另使用DSH/DeepSeek开展角色审查。原型程序检查使用Node.js，页面检查使用浏览器自动化。具体工具记录与交互见AI报告B.1、B.2及E-A-04、E-B-11、E-C-07、E-D-03/04。

A.2 关键事实与业务规则确认

项目原始资料规定注册认证、发布审核、搜索筛选、收藏咨询、下单确认、线下交付、评价举报、管理审核封禁、状态流转与统计十类功能。A据此形成FR01—24及BR01—20；规则来源见E-A-03，模型落点见E-B-08，验收关联见E-D-02。关键内容及其处理如下。

表A-1 关键事实与规则核验摘要

| 需求或规则 | 内容及来源性质 | 依据与复核记录 | 确认状态与处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR01—24 | 十类功能范围来自原始资料；登录、撤下、争议等细节由分析细化。 | E-A-01第2页；E-A-03功能对应表。 | 原始范围已对应到需求编号；具体条件沿用各BR记录。 |
| BR06、BR10、BR20 | 唯一占用、同次请求重试及交易快照；分析推导。 | E-A-03；E-B-07；SC-C-01—04。 | 用于当前分析和模拟原型；逐条规则确认状态沿用E-A-03。 |
| BR08、BR09、BR19 | 登记与确认分开；取消核对交付事实；争议按原阶段处理。分析推导及审阅修订。 | E-A-03；PV-D-03/04；E-D-07。 | 原型检查结果已记录；5.2已补充继续履约说明，并静态复核通过，见V-D-006。 |
| BR01、BR11/14、BR12/17、BR15/16、BR19 | 认证重提、评价范围、旧单沟通、举报关联及登记后提醒；AI候选经审阅形成建议。 | E-A-10；E-D-03；PR #2及E-D-12。 | D将这些意见作为完善建议交A处理，A逐项说明采纳结果。 |

A、B、C的阶段成果分别经PR #2、#3、#4审阅和修订后合并，具体意见与成员回应见E-D-12。成员D确认现有规则及材料已完成成员复核，BR01—20与模型落点的当前状态见E-A-03、E-B-08。统计周期、服务时限、通知重试、数据删除、性能和恢复指标沿用需求报告第8章的责任安排，未补入未经确定的数值。V-C-01、V-C-03已统一可见范围及争议期间操作口径，见需求报告4.1、5.2和E-D-07。

A.3 图模型与全文一致性

正文共8幅基础图。每幅图保留编号、名称、建模对象及关联需求或用例；SVG、PNG和已有生成脚本集中在attachments/requirements/models，具体入口见E-A-06—08、E-B-01—07。

表A-2 图模型核查范围

| 图号与模型 | 核查重点 | 关联与证据 |
| --- | --- | --- |
| 图1-1 系统上下文图 | 系统边界、外部角色与交互关系。 | 第1章；E-A-06。 |
| 图2-1 UML用例图 | 参与者及UC01—12，与用户故事和用例描述对应。 | 第2章；E-A-07。 |
| 图3-1 领域类图 | 核心对象、属性、关联与数量关系，对照术语和数据字典。 | FR01—24；E-B-01/07。 |
| 图5-1 核心交易主流程泳道图 | 下单、卖方确认、交付登记和买方确认的职责与顺序。 | UC04—06；E-A-08。 |
| 图5-2 异常与状态联动泳道图 | 取消、争议、终止及账户限制；继续履约恢复原阶段。 | UC07/10；BR09/12/15/19；E-B-02。 |
| 图5-3、5-4 物品与订单状态机图 | 状态名称、ST编号、状态保持和跨对象联动。 | 表5-1/5-2；E-B-03/04/07。 |
| 图5-5 下单预占顺序图 | 新单、失败与重试出口，订单、快照与占用的一致性。 | UC05；BR06/10/14/20；E-B-05。 |

全文封面、目录、章节标题和表格按A版样式统一，表题居中，目录页码随正文核对。图5-5已补充新交易资格不满足时的结束路径，绘图脚本、SVG、PNG及正文5.5说明同步更新，核对结果见V-D-005及E-D-07。

A.4 状态转换说明

关联状态图为图5-3（物品）和图5-4（订单）。完整转换条件、执行角色、业务结果与失败处理见需求报告表5-2及E-B-07表A-2/A-3，沿用ST-B-01—21和ST-B-S1—S6编号。以下列出交易闭环及拒绝处理的关键检查点。

表A-3 关键状态转换与拒绝处理

| 转换编号 | 对象与状态变化 | 事件、角色与条件 | 结果及失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| ST-B-08/13 | 物品在售→交易中；新订单→待卖方确认。 | 买方新意图下单；BR06/10/20。 | 订单、快照与占用同时成立；失败不建单、不遗留占用。 |
| ST-B-14/17 | 订单待卖方确认→待交付→待买方确认。 | 卖方接受并登记本人订单；BR07/08。 | 登记保存交付记录但不计成交；身份或阶段不符则拒绝。 |
| ST-B-19/10 | 订单待买方确认→已完成；物品交易中→已成交。 | 该订单买方本人确认；BR08/18。 | 成交仅计一次；代确认、登记前确认、重复确认不产生新成交。 |
| ST-B-S2/S4 | 同名订单状态保持。 | 同次操作重试，或确认资格、阶段不符。 | 返回原回执、进度或拒绝原因；不新增订单或成交。 |
| ST-B-11/20/21 | 订单→已异常终止；物品→交易异常终止。 | 管理员核查履约争议后终止；BR15/19。 | 释放占用，物品不自动重售；未登记时不补造登记。 |

隐藏、账户限制和争议受理为独立标记，不另造生命周期状态。PV-D-03检查未结束订单继续履约时恢复原阶段、保留占用，PV-D-04检查未登记终止。受控顺序模拟还核对竞争及取消/登记先后；真实并发、后台事务和持久数据不在本轮原型验证范围。正文5.2已补充继续履约说明，静态核对结果见V-D-006。

A.5 场景走查

SC-C-01—22覆盖正常主流程、权限、状态转换和异常四类，采用C-prototype-v1.1。C编制初始数据、操作步骤和预期结果，D侧AI依据同版副本重放22组调用，对照响应及最终状态。各场景的UC、BR、ST编号、页面可操作范围和程序输入见E-C-03；从不同用户角色补查需求的讨论见E-D-03/04。

以SC-C-01“建立订单—交付—买方确认”为例，关联UC05/06、BR06/08/18/20、ST-B-08/13/14/17/19/10。初始数据为买方甲、卖方和在售教材I01，价格35元，无订单；这些数据用于模拟。场景预期与实际程序结果分别记录如下，原始断言及页面证据见PV-C-01、E-C-04/05和E-D-05。

表A-4 SC-C-01场景步骤与核查结果

| 步骤与角色 | 操作 | 预期数据与状态 | 原型程序记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 买方甲 | 确认下单I01。 | 生成O001和35元快照；物品交易中，唯一占用。 | 通过；订单与预占同时建立。 |
| 2 卖方 | 接受O001。 | 订单由待卖方确认进入待交付。 | 通过；接单后等待线下交付。 |
| 3 卖方 | 登记模拟当面交接并确认交付声明。 | 订单待买方确认；成交数仍为0。 | 通过；登记保存，未计成交。 |
| 4 买方甲 | 本人确认收到并作收货声明。 | 订单已完成、物品已成交；成交1笔、金额35元。 | 通过；完成与物品成交同时成立。 |

异常场景包括SC-C-02响应丢失后沿原意图重试、SC-C-03顺序竞争和SC-C-04同意图内容冲突。修订稿补齐故障设置、重试入口及资料变动步骤；部分越权输入与字段篡改仅支持程序检查，不能通过普通页面完整复做。成员D已按SC-C-01手动走查一次正常交易，见E-D-13。

A.6 原型走查与验证结果

原型为可点击页面与内存规则程序，版本C-prototype-v1.1，浏览器打开attachments/prototype/index.html即可使用。页面覆盖UC05/06/07、UC10/11及旧单沟通、终态反馈。模拟范围包括角色切换、故障、交付声明和治理依据。操作说明见E-C-02，复用场景SC-C-01—22。

表A-5 原型执行结果与证据

| 层级 | 实际结果及日期 | 证据与范围 |
| --- | --- | --- |
| C侧程序检查 | 10月22日，22组73断言通过。 | E-C-04增量目录；内存规则与故障注入。 |
| C侧页面检查 | 10月22日，8组通过，无pageerror。 | E-C-05增量；UI-C-08保留改前失败与改后证据。 |
| D侧程序及调用复核 | 10月22日，22组73断言、22组调用重放通过。 | E-D-05；同字节副本，既有断言与C同源。 |
| D侧页面检查 | 10月22日，8组通过，无pageerror。 | E-D-05页面结果、导出与7张截图。 |
| D侧新增反例 | 10月22日，8组45断言通过。 | PV-D-01—08；独立编写反例，执行同一内存原型。 |
| 成员D人工走查 | 10月25日，SC-C-01正常流程通过。 | E-D-13；订单O001，完成1笔、35元，保留2张截图。 |

D反例分别检查资格拒绝、终态旧回执、三个未结束阶段恢复、未登记终止、旧取消与新单占用隔离、私有回执隔离、通知失败及处理中资格变化。各项输入、预期、实际结果、最终状态和BR/ST关联保存在E-D-05—07。C首轮7组页面记录与后续8组修订记录分开保留；UI-C-08提示问题已修正并通过复验。

验证结论为：程序与自动页面检查通过所列模拟场景；成员D另完成SC-C-01正常交易的人工走查，结果见E-D-13。AI参与任务见AI报告B.2.3、B.2.4。

A.7 问题处理与复核

问题沿用原V编号，检查依据为C的10月22日修订原型及配套需求模型。C负责原型修正，D侧AI执行程序、页面及调用复核；成员D通过PR记录提出阶段意见并作接受取舍，日期及原文见E-D-12。具体问题、影响范围、修改位置与执行记录见E-C-06和E-D-07。

业务需求审阅补查了认证重提、订单沟通、登记后未回应和评价等日常任务，A在PR #2说明完善建议的处理结果。模型审阅要求统一状态、对象职责和失败路径，并压缩重复内容；PR #3接受后继续核对整合稿中的修订结果。原型审阅要求补齐故障与重试步骤、说明可操作页面并修正终止提示；C修订后PR #4合并。

表A-6 问题处理与复核摘要

| 编号 | 问题、处理与修改位置 | 复核结果及责任 |
| --- | --- | --- |
| V-C-04 | 查询/重试及校验失败后修正输入的操作说明不完整。C修改场景脚本与原型入口。 | 10月22日C修订、D侧AI按SC/UI复核通过；原始记录见E-C-06、E-D-05。 |
| V-C-05 | 页面检查脚本取值方式导致首次检查失败；改为textContent读取。 | 10月22日8组页面通过，保留首次失败；属于检查脚本修正。 |
| V-C-06 | 未登记终止提示与登记事实不一致。C按是否登记分别提示。 | 10月22日UI-C-08及D补测通过；修改与截图见E-C-05/06。 |
| V-C-07 | 场景精确输入和页面/程序可达范围需区分。C补充步骤与范围。 | 22组调用重放一致；E-C-03、E-D-05保留实际响应与状态。 |
| V-C-02 | D负责的章节、报告及核验材料需补齐。现已纳入整合包。 | 产物见E-D-01—12；跨成员交叉审阅与正式验收另按实际记录。 |
| V-D-005/006 | 已修订：图5-5增加资格拒绝结束路径；5.2补充恢复原阶段和买方本人确认的说明。 | 10月25日按D授权修订，并静态复核通过；原问题、修改位置及检查范围见E-D-07。 |
| V-C-01/03 | 统一表5-1交易中物品的查询主体，并明确争议期间暂停接单、拒单和登记，已登记时允许买方本人确认。 | 10月26日按成员复核口径修订；与BR03/13/19及现有原型代码静态核对一致，见E-D-07。 |

V-C-01、V-C-03沿用原编号，现已按成员复核口径修订并完成图文及原型代码静态核对，见E-D-07；未因此新增人工或程序执行结果。功能完善建议与错误分别记录。V-D-005、V-D-006以图文静态核对关闭，原型执行结果仍引用10月22日记录；另有10月25日SC-C-01正常交易人工走查，见E-D-13。审阅与提交过程见E-D-12。

A.8 成员贡献与人工责任

表A-7 成员贡献与审核取舍

| 成员 | 职责、产物与位置 | 本人参与的审核或取舍及证据 |
| --- | --- | --- |
| A 蒋正友 | 业务正文、规则权限及三幅业务图；需求报告第1/2/4章、E-A-03/04/10。 | 提出用户故事与用例的区别，转交修订意见，逐项回应A轮次建议；见E-A-04/10、PR #2。 |
| B 潘奕喆 | 领域与状态模型、五幅图及转换说明；需求报告第3/5章、E-B-01—07/11。 | 明确建模范围并要求保留图源，按PR #3修订篇幅和模型表达；见E-B-11、E-D-12。 |
| C 郑思远 | 交互与质量要求、原型、SC/PV及质量报告；attachments/prototype、E-C-03—07。 | 限定A/B内容保护范围，反馈场景步骤及终止提示，回应PR #4两项意见并修订；见E-C-07、E-D-12。 |
| D 张霖 | 阶段核验、验收追踪、独立反例与整合；需求报告7.1/7.2/7.4及第8章、AI报告、E-D-01—12。 | 检查需求遗漏并审核成员成果；批注报告、核对格式，手动走查一次正常交易并提交截图，见E-D-03/12/13。 |

各成员对本人负责的需求、模型、原型和审核取舍承担解释与确认责任。AI辅助编写及自动检查的任务、输入、动作与结果见AI报告及对应交互附件；团队审阅记录与业务规则来源分别沿用E-D-12和E-A-03。